STRATEGY REVIEW

Kiwi 产品战略升级基线

v2.0 / v2.1 两次审阅意见合并报告

审阅对象: Strategy Baseline v2.0 与 v2.1

覆盖产品: kiwi / kiwi-catalog / shopping-cli / Buyer Kit / Merchant Platform

审阅日期: 2026-08-14 至 2026-08-15

报告状态: 独立合并审阅稿 · 供 v2.2 修订与工程评审使用

综合结论 战略方向成立，v2.1 的插件增量有条件通过；但整份战略基线仍不具备冻结为最终执行基线的条件。应先关闭产品聚焦、协议边界、授权组合、既有插件迁移、持久任务契约、供应链生命周期与验证指标等 P0。

# 一、执行摘要

两次审阅形成了一致判断：Kiwi 主动让出通用 C 端 Agent 入口、把 Buyer 重构为可复用的商业能力层、把 Merchant 打造成企业侧运营与付费产品，是比继续扩张通用聊天功能更有杠杆的方向。v2.1 新增的 MCP × Plugin 设计进一步降低了宿主接入摩擦，但同时带来了新的权限、插件供应链和跨仓迁移风险。

| 审查维度 | v2.0 | v2.1 | 合并判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品方向 | 有条件通过 | 延续并强化 | 方向正确，仍需单一 ICP 与真实采用证据 |
| 架构边界 | 基本成立 | 插件层更清晰 | Buyer Core / MCP / Plugin 的职责合理 |
| 安全完整度 | 不足 | 新增风险未闭环 | 授权组合、持久审批与插件供应链为 P0 |
| 执行就绪度 | 暂不通过 | 暂不通过 | 先修订 v2.2，再做工程计划评审 |
| 文档发布质量 | 字体可移植性存疑 | 渲染未通过 | 必须在干净环境完成 DOCX/PDF 视觉验收 |

# 二、第一次审阅：Strategy Baseline v2.0

## 2.1 已确认的正确方向

- 让出 C 端入口。 Kiwi 不再与 OpenClaw、Kimi、Codex 等争夺通用 Agent 入口，而是成为宿主 Agent 可调用的商业能力层。

- Buyer Kit 化。 Buyer Agent 降级为参考实现，长期资产集中到 CommerceIntent、DelegationPolicy、KNP、Catalog/Trust 与可恢复执行。

- Northbound / Southbound 分离。 Northbound 使用 MCP、CLI、HTTP/SDK 等接入方式；Southbound 保持 A2A + KNP 的商业协商语义。

- Merchant 产品化。 shopping-cli 从命令行工具升级为 Merchant Commerce Runtime / Gateway，企业为接入、运营、安全与 SLA 付费。

- 控制交易边界。 Kiwi 只形成非绑定商业协议并完成 checkout / PO / ERP handoff，不进入支付、托管和订单执行。

## 2.2 v2.0 的关键问题

### P0-1：目标市场过宽，缺少首个 ICP 与楔子

“让任何 AI Agent 获得商业能力”是长期愿景，不是可直接执行的首个市场。文档同时覆盖 C 端购物、企业采购、开放 Merchant Network、Private Catalog 和 ERP/PIM 接入，但没有冻结首个买方角色、首类商品、采购频率、金额区间、供应商数量和验证周期。

建议把第一阶段限定为一个真实 B2B 场景，例如企业行政采购或小批量标准品询价；以 3-5 家真实 Merchant、至少 20 个有效 RFQ 和可追踪 handoff 作为产品证据门。

### P0-2：KNP、UCP 与 A2A 的边界仍需收窄

A2A 负责 Agent 身份、发现、任务与通信；UCP 已覆盖商业能力声明及部分交易协作；KNP 的差异化应明确收敛为可验证、多轮、带条件的商业磋商扩展。若 KNP 同时承担通用发现、商品、身份、支付或订单语义，会与既有标准重叠并提高外部采用成本。

建议定位 KNP = A2A/UCP 之上的 Negotiation Extension，而不是另一套通用 Agent Commerce 全栈协议。

### P0-3：路线图工程优先，缺少证据优先的发布门

v2.0 先抽离 Buyer Core、冻结 schema、建立多宿主适配，再验证真实商家采用，容易把架构重构变成产品验证的前置条件。更稳妥的顺序是先在现有 orchestrator 上加薄 facade，验证一个宿主和一个垂直场景，再按真实摩擦决定模块抽离深度。

### P0-4：商业模式和 North Star 仍是假设

“Buyer 免费、Merchant 收费”可以作为方向，但尚未证明商家愿意为接入、询价或 SLA 付费。原 North Star“每周形成的协议数”容易被低价值、重复或不可执行的非绑定协议放大。

建议主指标改为目标垂直领域中符合资格 RFQ 的 Verified Agreement-to-Handoff Rate，并同时约束首次响应时间、重复 Merchant 数、重复 Buyer 数和协议价值。

## 2.3 第一次审阅结论

v2.0 判定 产品重定位方向有条件通过；全文暂不批准为冻结执行基线。先收窄 ICP、协议边界和验证门，再进入大规模 Buyer Core 重构。

# 三、第二次审阅：Strategy Baseline v2.1

## 3.1 新增插件设计的价值

v2.1 把 MCP 与 Plugin 从替代关系修正为互补关系：MCP 负责标准能力接口，Plugin 负责特定宿主的安装、权限、触发和展示，Skill 负责教宿主 Agent 何时使用 Kiwi；所有商业状态与协议逻辑仍留在 Buyer Core。这个方向与 OpenClaw、Kimi 和 Codex 当前插件生态相符。

- 一个 Buyer Core。 所有宿主共享 CommerceIntent、DelegationPolicy、Discovery、Negotiation、Agreement、Audit 与 Handoff。

- 一个标准 MCP。 宿主只看到少量高层 Commerce Tools，不接触底层 KNP 消息编排。

- 多个超薄插件。 插件只包含 manifest、MCP 配置、Skill、权限和宿主呈现，不复制业务逻辑。

- 先一个标杆宿主。 OpenClaw 作为 reference plugin，其他宿主优先 MCP first。

## 3.2 插件设计必须关闭的 P0

### P0-1：不能把宿主权限直接映射成 DelegationPolicy

至少存在五层相互独立的授权边界，最终权限只能取交集：

EffectiveAuthorization PackageTrust ∩ HostToolPolicy ∩ RuntimeApproval ∩ KiwiDelegationPolicy ∩ MerchantHardPolicy

- 任意一层拒绝即拒绝，deny 优先。

- 安装或启用插件不等于允许执行商业写操作。

- 宿主批准不能提升 Kiwi DelegationPolicy 或 Merchant HardPolicy。

- AcceptNonbinding、handoff 与敏感信息披露必须使用持久审批记录。

### P0-2：现有 OpenClaw 接入存在角色与命名冲突

shopping-cli 3.2.0 已存在 OpenClaw 原生插件，并同时暴露 Merchant 管理、商品搜索、Buyer 咨询与意图记录；Kiwi 既有架构文档又把 OpenClaw/Hermes 定义为由 Kiwi 调用的外部 ReasoningBackend。v2.1 新增的则是宿主调用 Kiwi。三个方向必须明确拆分。

| 组件 | 调用方向 | 允许职责 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| kiwi-buyer-openclaw | Host → Kiwi | 采购意图、发现、协商任务、审批与结果呈现 | 商家本地运营、KNP 状态机复制 |
| shopping-cli-merchant | Host → Merchant Runtime | 商品、库存、商家政策、人工审核与本地运营 | Buyer 跨商家编排与采购代理 |
| openclaw-acp-backend | Kiwi → Host | 可选的不可信推理候选生成 | Commerce token、最终写入、绕过审批 |

三者应使用不同插件 ID、工具命名空间、凭据、会话和状态目录；同时为现有 shopping_buyer_* 工具制定迁移、重命名或废弃窗口。

### P0-3：高层工具必须建立持久任务契约

“固定 5-7 个高层工具”只解决接口数量，没有解决重启、重试、审批和任务恢复。若 negotiate、accept、handoff 仍依赖进程内执行钩子，宿主插件会重现“提示需要批准，但 pending 为空或审批候选已失效”的问题。

- 稳定标识。 task_id、candidate_id、approval_id、agreement_id 在重启后仍可解析。

- 幂等与恢复。 所有写操作携带幂等键，并定义 retry、timeout、cancel、resume。

- 过期语义。 Offer、候选和授权过期后必须可解释、可重新生成，不能留下幽灵 pending。

- 部分失败。 多商家查询允许部分成功，同时保留 provenance 和失败分类。

### P0-4：插件供应链与生命周期未设计

- 发布可信。 签名、来源证明、SBOM、精确依赖锁定和可复现构建。

- 版本兼容。 明确 Host / Plugin / MCP / Buyer Core 的兼容范围与协商机制。

- 安全响应。 升级、回滚、撤销、漏洞公告、密钥轮换和 EOL。

- 数据治理。 遥测默认最小化，说明目的、字段、保留期和关闭方式。

- 故障安全。 未知或不兼容版本默认 fail closed，不能静默降级到宽松权限。

## 3.3 插件设计的重要 P1

- 加入 MCP Apps。 Offer 比较、审批、进度和 handoff 可由一个沙箱化 MCP App 跨宿主复用；不支持的宿主使用文本降级。

- 重新定义兼容。 不要求不同宿主返回同一排名，而是验证 schema、策略门、脱敏、幂等、恢复、错误分类和协议摘要等语义不变量。

- 度量激活而非安装。 跟踪发现、安装、配置成功、首次有效 RFQ、首次 Merchant 回复、Verified Agreement/Handoff 和 7/30 天复用。

- 控制宿主扩张。 首批只做 OpenClaw 与一个真实 B2B 场景；达到采用门槛后再启动 Kimi、Codex、Hermes 与 WorkBuddy。

- 优先验证共享 bundle。 OpenClaw 能识别部分兼容插件布局，应先验证一个可移植包能否覆盖多个宿主，再决定维护独立 native package。

## 3.4 文档发布质量

v2.1 DOCX 在干净渲染环境中出现中文字体缺失：标题出现方框，正文中文大面积不可见。原文件引用的中文字体未嵌入且缺少可靠回退。战略内容即使正确，也不能在视觉验收失败的状态下对外发布。

发布前应使用可用中文字体和明确回退，重新渲染全部页面，并同时提供视觉验收通过的 PDF。

## 3.5 第二次审阅结论

v2.1 判定 插件增量设计有条件通过；整份战略基线仍暂不批准。Decision Record 中“MCP 与 Native Plugin 同时纳入 Buyer Kit”应从“已决定”改为“PILOT APPROVED”，以真实激活和互操作证据决定是否扩大。

# 四、合并后的目标架构与产品边界

## 4.1 推荐调用链

- Host Agent。 承担用户关系、自然语言入口、通用记忆和宿主侧操作批准。

- Thin Host Plugin / Skill。 只负责发现、安装、MCP 配置、触发提示、权限声明和原生呈现。

- Kiwi MCP + MCP App。 暴露持久的高层采购任务和可选的跨宿主交互界面。

- Kiwi Buyer Core。 作为 CommerceIntent、DelegationPolicy、Discovery、Negotiation、Agreement、Audit 和 Handoff 的唯一权威。

- A2A + KNP。 A2A 承担跨 Agent 通信；KNP 专注于带条件、可验证、可恢复的商业磋商扩展。

- Kiwi Merchant / shopping-cli。 负责真实商品、库存、交付、商家政策、人工审核和交易系统 handoff。

## 4.2 不可跨越的边界

- Host Memory 不直接传给 Merchant；只传递 CommerceIntent 与明确 disclosure。

- 插件不能保存第二套 RFQ、Offer、Agreement、Ledger 或 Recovery 状态机。

- 推理后端只产生不可信候选，不能持有 Commerce token 或完成最终写入。

- Kiwi 不进入支付、资金托管、订单履约和跨平台结算。

- 任何宿主 UI 的确认不能绕过 Kiwi 与 Merchant 的硬策略。

# 五、统一修订清单

| 优先级 | 修订主题 | 必须补充的内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 首个 ICP 与试点 | 冻结一个 B2B 场景、买方角色、商品范围、金额/频率与首批 Merchant | 3-5 家 Merchant，至少 20 个有效 RFQ，有外部回复与 handoff 证据 |
| P0 | 协议边界 | 明确 A2A、UCP、KNP 的职责和对象映射 | KNP 不复制身份、发现、支付或订单语义；公开扩展边界 |
| P0 | 授权组合 | 五层授权交集、deny 优先、持久审批、披露边界 | 重启/重试/跨宿主测试均不能越权 |
| P0 | 插件迁移 | Buyer、Merchant、ReasoningBackend 三类 OpenClaw 接入的命名和迁移计划 | 无重复工具所有权、无共享凭据或状态目录 |
| P0 | 持久任务 API | 稳定 ID、幂等、恢复、取消、过期和部分失败 | 重启后 pending 与 approval 可解释、可恢复或明确失效 |
| P0 | 供应链生命周期 | 签名、SBOM、锁定、兼容矩阵、回滚、撤销和 EOL | 不兼容 fail closed；发布物可追溯、可验证 |
| P0 | 文档发布质量 | 可用中文字体、回退策略、全页渲染与 PDF | DOCX/PDF 在干净环境无缺字、重叠或断页 |
| P1 | MCP Apps | 跨宿主 Offer/审批/进度 UI 与文本 fallback | 支持宿主体验一致；不支持宿主功能可用 |
| P1 | 兼容测试 | 以语义不变量和安全负例替代结果完全一致 | Host Compatibility Matrix 全场景通过 |
| P1 | 激活指标 | 从安装到首次价值再到复用的漏斗 | 可追踪 TTFRFQ、回复率、handoff 与 7/30 天复用 |

# 六、v2.2 批准门槛

建议只有在以下条件全部满足后，才把新版状态设为 APPROVED：

- 明确首个 B2B ICP、真实使用者、采购任务与采用假设。

- 将 KNP 明确定位为 A2A/UCP 之上的磋商扩展。

- 定义五层授权交集与持久审批数据模型。

- 冻结 Buyer / Merchant / ReasoningBackend 三类插件的仓库归属、命名空间和迁移方案。

- 冻结持久任务 API、错误分类、恢复和兼容策略。

- 建立签名、SBOM、锁定、回滚与撤销的插件发布链路。

- 把 North Star 与激活指标改成质量约束下的 Agreement-to-Handoff 与复用。

- 完成 OpenClaw 单宿主试点，并获得真实外部 Merchant 交互证据。

- DOCX 与 PDF 全页视觉验收通过。

推荐状态 Strategic Direction: APPROVED · Plugin Architecture: PILOT APPROVED · Execution Baseline: REVISION REQUIRED

# 七、建议的下一步顺序

- 修订战略文档。 发布 v2.2，只处理本报告列出的 P0/P1，不扩大产品范围。

- 重新做工程计划评审。 把持久任务、权限组合、插件迁移、MCP Apps 和发布供应链转成可测试的架构任务。

- 完成单宿主试点。 先交付 kiwi-buyer-mcp + OpenClaw reference integration，并使用真实 B2B 场景验证。

- 按证据扩张。 只有达到激活、回复、handoff 和复用门槛后，才启动 Kimi、Codex、Hermes 与 WorkBuddy。

# 八、审阅依据

## 8.1 被审阅文档

- /Users/jianghaidong/coding/Kiwi_Product_Strategy_Upgrade_Baseline_2026-08-14.docx

- /Users/jianghaidong/coding/Kiwi_Product_Strategy_Upgrade_Baseline_v2.1_2026-08-14.docx

## 8.2 现有实现与设计

- /Users/jianghaidong/coding/shopping-cli/plugins/shopping-plugin/

- /Users/jianghaidong/coding/kiwi/docs/external-agent-adapters-v0.2.md

## 8.3 审阅时参考的官方资料

- OpenClaw Plugins  https://docs.openclaw.ai/tools/plugin

- OpenClaw Plugin Manifest  https://docs.openclaw.ai/plugins/manifest

- MCP Apps  https://modelcontextprotocol.io/extensions/apps/overview

- Plugins in ChatGPT and Codex  https://help.openai.com/en/articles/20001256-plugins-in-codex/

- Kimi Code Plugins  https://moonshotai.github.io/kimi-code/en/customization/plugins.html

# 八、实施对齐复核（2026-08-17）

本节复核 v2.0/v2.1 审阅提出的 P0/P1 与当前代码实现的关系。v2.5 已成为现行策略；本节不把历史 OpenClaw-first 建议当作当前执行顺序。

## 8.1 已有代码闭环

宿主权限与 Kiwi/Merchant 策略已分离：EffectiveAuthorization 采用五层交集、deny 优先，accept/handoff 绑定持久 approval。

三类 OpenClaw 角色冲突已被显式记录并转为未来 gate；当前首批路径是 Hermes Host→Buyer 与 DeepSeek Harness→受限 ReasoningBackend。

高层工具已有持久 Task/Approval、幂等、恢复、过期、部分失败和稳定错误语义；MCP/HTTP 只投影 Buyer Core 状态。

发布链已有固定 SHA、组合锁、SBOM、签名、provenance、Trusted Publisher/OIDC 和 registry digest 校验设计。

## 8.2 现阶段结论

战略方向：APPROVED。

Hermes Host Pilot、DeepSeek Harness Adapter Pilot：已进入可验证 pilot。

Execution Baseline：VALIDATION GATED；26/26 本地 Qualified RFQ 不等于外部采用，需补 30–45 天真实试点与复用。

下一次工程评审应围绕真实 pilot 摩擦和外部 handoff 证据，而不是围绕新 Host 数量或提前拆包。